2026/02/27

SOMPOケア株式会社　IT企画部

新分析基盤構築プロジェクトの目的について

１． 新分析基盤構築プロジェクトの目的

「作っても使われない」「運用できない」を防ぐため、サステナブルに運用できる基盤構築を目的としている。現行システム（Foundry）の過剰なコストや属人化を解消する「最適化」が必要。安く作ることが目的ではなく、適切なコストに見合う構造へ作り変えたい。

「20260212_新分析環境構築PJT支援」P22の「データの再統⼀/構造を再設計」および「持続可能で再現性ある基盤への再設計」の要素が近い。

「将来的にホールディングスの共通基盤と連携・統合する可能性を見据え、データのポータビリティ（持ち運びやすさ）を確保するためにも、自社データの標準化・カタログ化を必須とする。」

２．優先しないもの

単に安く作ることや、機能拡張（BI/UIの刷新）ではなく、持続可能な運用体制（サステナブルな運用）の構築を最優先とする。

AI導入自体を主目的とはしないが、将来的なAI解析やデータ活用を阻害しない『拡張性のあるデータ構造』であることを要件とする。

３．解消したい痛み

現行システムではロジックがブラックボックス化しており、特定の個人の知識に依存している。ツール導入以前の問題として、データ定義（メタデータ管理、カタログ化）およびデータガバナンス（管理体制の確立）をすることで、誰でも使いこなせる（検索すればデータの意味が分かる）状態にしていきたい。

原則はブラックボックスの解消（ロジックの可視化・再定義）を目指すが、2027年12月の期限遵守を考慮し、既存ロジックの移行（リフト）と再構築のバランスについては現実的な解を検討したい。

以上